|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Новопокровский район, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район на период до 2017 года, по состоянию на 31 декабря 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отрасли (код ОКВЭД) | Наименование инвестиционного проекта ¹ | Место реализации (адрес) | Период реализации | Сумма инвестиций тыс. руб. | Освоение на 31.12.2015 |  | Текущая стадия реализации проекта |  | Соблюдение сроков реализации проекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 01.41.1) | Создание машинно-технологической станции | Краснодарский край, Новопокровский район, выезд из станицы Новопокровской в сторону г. Тихорецка справа. | 2012-2013 | 60000 | 0 | Соглашение расторгнуто 01.10.2013 г. по решению инвестора |  |  | - |  |
| 2. | Потребительская сфера (ОКВЭД 63.21.24) | Строительство стоянки для большегрузных автомобилей с комплексом автоуслуг | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Черняховского, б/н, выезд с правой стороны. | 2012-2013 | 7320 | 0 | Соглашение расторгнуто 20.09.2013 г. по решению инвестора |  |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 3. | Потребительская сфера (ОКВД 93.04) | Строительство бани-сауны | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Советская, б/н. | 2011-2014 | 4100 | 230 | В 2013 году было заключено дополнительное соглашение о продлении сроков реализации проекта. Переуступка права аренды на земельный участок в 2014 году в связи с затруднительным финансовым положением инвестора. Соглашение расторгнуто по решению инвестора 01.10.2014 г. |  |  | - |  |
| 4. | Агропромышлен-ный комплекс (ОКВЭД 15.41.2) | Строительство завода по экстракции жмыха подсолнечного | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Линейная,100 | 2010-2013 | 11400 | 11400 | Проект полностью реализован и введен в эксплуатацию 20.09.2013г. |  |  | Сроки не нарушены |  |
| 5. | Потребительская сфера (ОКВЭД 50.20.1, 50.30.2) | Строительство станции автосервиса | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Григорьева, б/н. | 2011-2013 | 8000 | 8000 | Проект полностью реализован и введен в эксплуатацию 02.07.2013г |  |  | Сроки не нарушены |  |
| Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 1. | Курорты и туризм (ОКВЭД 55.10) | Строительство гостиницы | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Почтовая, б/н | 2009-2014 | 50000 | 50000 | Проект полностью реализован и введен в эксплуатацию 04.12.2014 г. |  |  | Сроки не нарушены |  |
| 2. | Агропромышленный комплекс (ОКДЭД 01.12.2) | Строительство тепличного комплекса по выращиванию роз на срез | Краснодарский край, Новопокровский район, Кубанское сельское поселение, пос. Южный | 2012-2014 | 200000 | 0 | Соглашение расторгнуто 02.10.2013 г. по решению инвестора |  |  | - |  |
| 3. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 01.25.2) | Строительство кролиководческой фермы | Краснодарский край, Новопокровский район, Кубанское сельское поселение, 900 м. от границ п. Малокубанского | 2012-2014 | 1730 | 60 | Соглашение расторгнуто 20.12.2014 г. по решению инвестора, который счел более перспективным развитие уже существующих производств |  |  | - |  |
| 4. | Потребительская сфера (ОКВЭД 92.61) | Строительство футбольного манежа со встроенными бытовыми помещениями | Краснодарский край, Новопокровский район | 2011-2014 | 11500 | 0 | Соглашение расторгнуто19.03.2014 г. в связи с пересмотром инвестиционной деятельности |  |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 5. | Агропромышленный комплекс (ОКЭД 01.1) | Строительство комплекса по производству, хранению, переработке и консервированию продукции плодоводства и овощеводства в х. Хлебороб Новопокровского района Краснодарского края | Краснодарский край, Новопокровский район, Горькобалковское с/п, х. Хлебороб | 2007-2014 | 100000 | 100000 | Проект полностью реализован в 2014 году |  |  | Сроки не нарушены |  |
| 6. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 15.11.1) | Строительство предприятия по убою и первичной переработке скота в ст. Ильинской Новопокровского района (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, Ильинское сельское поселение, ст. Ильинская, пер. Комсомольский, б/н | 2013-2014 | 209410 | - | Подписано соглашение о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта 27.09.2013 г. В 12.03.2014 г. по решению инвестора соглашение расторгнуто. |  |  |  |  |
| 7. | Перерабатывающая промышленность (ОКВЭД 15.83) | Реконструкция сахарного завода с целью повышения производственной мощности до 7000 т/сутки | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская | 2008-2014 | 820000 | 820000 | Проект полностью реализован |  |  |  |  |
| Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 1. | Электроэнергетика (ОКВЭД 40.12) | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Первомайская» с установкой 2-го трансформатора Т-2 типа ТРДН-110/35/10кВ мощностью 10,0 МВА с линейным разъединителем, линейной ячейки 35 кВ с вакуумным выключателем, 5-ти ячеек 10 кВ с монтажом в рамках многолетней программы ОАО «Кубаньэнерго» по технологическому присоединению | Краснодарский край, муниципальное образование Новопокровский район | 2012-2015 | 23849 | - | Срок реализации проекта перенесен на 2020-2023 годы |  |  | Срок реализации проекта перенесен на 2020-2023 годы согласно изменениям производственного плана Новопокровского РРЭС в связи отсутствия финансирования |  |
| 2. | Электроэнергетика (ОКВЭД 40.12) | Реконструкция ПС 110/35/10 «Новопокровская» с расширением ОРУ 110 кВ и установкой линейной ячейки 110 кВ с разъединителем, монтажом шкафов релейной защиты и автоматики, телемеханики и высокочастотных каналов связи, строительством сооружений ПС в рамках многолетней программы ОАО «Кубаньэнерго» по технологическому присоединению | Краснодарский край, муниципальное образование Новопокровский район | 2012-2015 | 9988 | - | Срок реализации проекта перенесен на 2020-2023 годы |  |  | Срок реализации проекта перенесен на 2020-2023 годы согласно изменениям производственного плана Новопокровского РРЭС в связи отсутствия финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 3. | Электроэнергетика (ОКВЭД 40.12) | Реконструкция ПС 35/10кВ «Лотос» с установкой 2-го трансформатора Т-2 типа ЛМН35/10 кВ мощностью 4 МВА и 5-ти ячеек 10 кВ на 2-ой с монтажом шкафов релейной защиты и автоматики, телемеханики и высокочастотных каналов связи в рамках многолетней программы ОАО «Кубаньэнерго» по технологическому присоединению | Краснодарский край, муниципальное образование Новопокровский район | 2012-2015 | 10283 | - | Срок реализации проекта перенесен на 2020-2023 годы |  |  | Срок реализации проекта перенесен на 2020-2023 годы согласно изменениям производственного плана Новопокровского РРЭС в связи отсутствия финансирования |  |
| Инвестиционные проекты, реализуемые в 2016-2017 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребительская сфера (ОКВЭД 92.72) | Строительство культурно-развлекательного центра | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Ленина, б/н | 2009-2017 | 65000 | 49000 | Проект вошел в активную стадию строительства, возведены два этажа корпуса здания |  |  | В 2015 году заключено дополнительное соглашение о продлении сроков реализации проекта до 01.12.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 2. | Промышленность (ОКВЭД 29.31) | Строительство завода по производству многофункциональной минитехники и навесного оборудования к ней (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, Новопокровское сельское поселение, ст.Новопокровская, Линейная б/н | 2017 (при наличии инвестора) | 1927600 | - | Поиск инвестора |  |  |  |  |
| 3. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 15.62.2) | Строительство завода по производству крахмала и патоки из зерен кукурузы (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, Новопокровское сельское поселение, ст. Новопокровская, выезд на г.Тихорецк | 2017 (при наличии инвестора) | 729430 | - | Поиск инвестора |  |  |  |  |
| 4. | Потребительская сфера (ОКВЭД 55.30) | Строительство кафе-закусочной (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, Новопокровское сельское поселение, ст. Ильинская, ул. Гагарина, 17 | 2016 (при наличии инвестора) | 3090 | - | Поиск инвестора |  |  |  |  |
| 5. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 05.02.11) | Строительство хозяйства по выращиванию форели (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Нопокровский район, Ильинское с/п, в границах ОАО «За мир» | 2017 (при наличии инвестора) | 29900 | - | Поиск инвестора |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 6. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 01.2) | Строительство откормочной базы КРС (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, Покровское сельское поселение, пос. Степной | 2016 (при наличии инвестора) | 29970 | - | Поиск инвестора |  |  |  |  |
| 7. | Потребительская сфера (ОКВЭД 63.12.4) | Строительство производственно-складской базы | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Линейная, б/н | 2015-2016 | 12000 | 5000 | Реализуется |  |  | Сроки не нарушены |  |
| 8. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 15.33.2, 63.12.1) | Строительство цеха по производству замороженных овощных смесей (бизнес-предложение) | Крансодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Линейная, б/н | 2015 -2017 (при наличии инвестора) | 4160 | - | Поиск инвестора |  |  |  |  |
| 9. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 15.33.9) | Строительство завода по консервированию фруктов, выпуску варенья, джемов, повидл, соков и розлива минеральной воды (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, Новопокровское сельское поселение, ст. Новопокровская, выезд на ст. Ильинскую (слева) | 2017 (при наличии инвестора) | 466760 | - | Поиск инвестора |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 10. | Промышленность (ОКВЭД 36.14) | Строительство цеха по производству мебели (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Линейная, б/н | 2017 (при наличии инвестора) | 5930 | - | Поиск инвестора |  |  |  |  |
| 11. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 01.22.2) | Строительство конного племенного завода (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, Новоивановское сельское поселение, ст. Новоивановская (рядом с МТФ) | 2017 (при наличии инвестора) | 198540 | - | Поиск инвестора |  |  |  |  |
| 12. | Агропромышленный комплекс и перерабатывающая промышленность (ОКВЭД 10.30) | Строительство предприятия по добыче сапропеля и переработке его в гумус (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, Покровское сельское поселение, пос. Заречный, ул. Широкая, б/н | 2017 (при наличии инвестора) | 49300 | - | Поиск инвестора |  |  |  |  |
| 13. | Курорты и туризм (ОКВЭД 55.10) | Строительство мини-гостиницы (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Почтовая, б/н | - | - | - | Исключен из Единого реестра инвестиционных проектов Краснодарского края по решению администрации муниципального образования, в связи с неактуальностью |  |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 14. | Производство строительных материалов (ОКВЭД 26.40) | Строительство завода по производству кирпича керамического облицовочного мощностью 50 млн. шт. в год (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, б/н | 2017 (при наличии инвестора) | 609140 | - | Поиск инвестора |  |  | - |  |
| 15. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 20.10.4) | Строительство предприятия по производству топливных гранул из камышового тростника (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, Горькобалковское сельское поселение с. Горькая Балка | 2017 (при наличии инвестора) | 110650 | - | Поиск инвестора |  |  | - |  |
| 16. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 15.51.3, 15.11.1, 15.11.2) | Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов фуражных коров | Краснодарский край, Новопокровский район, Горькобалковское сельское поселение, с. Горькая Балка, МТФ №4 | 2017 (при наличии инвестора) | 49460 | - | Поиск инвестора |  |  | - |  |
| 17. | Агропромышленный комплекс (ОКВЭД 63.12.3) | Строительство ангаров бункерного типа на 13 000 тонн зерна | Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Советская 1 | 2014-2016 | 18400 | 10420 | Заключено соглашение, оформлен земельный участок |  |  | Сроки не нарушены |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 18. | Промышленность (ОКВЭД 26.3) | Производство тротуарной плитки (бизнес-предложение) | Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Железнодорожная, б/н | 2016 (при наличии инвестора) | 4150 | - | Поиск инвестора |  |  | - |  |
| Первый заместитель главы муниципального образования Новопокровский район О.В.Варавина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |