ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной

программы муниципального образования Новопокровский район

"Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

Новопокровский район в сфере строительства, архитектуры,

топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства"

за III квартал 2019 года

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, исполнителя | Объем финансирования утвержденный в программе на текущий год (согласно действующей редакции), тыс. руб. | Лимит бюджетных обязательств на год, тыс. руб. | Исполнено (нарастающим итогом за год), тыс. руб. | Степень освоения, % (рассчитывается по формуле: ячейка столбца 5/ ячейку столбца 3*100) | Подробная аналитическая информация о причинах не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по муниципальной программе: | 89 467,7 | 89 359,9 | 26 397,0 | 29,5% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наименование исполнителя (структурное подразделение администрации муниципального образования Новопокровский район, координатор программы, ответственный исполнитель): |  |  |  |  |  |
|  | Отдел по вопросам ЖКХ администрации муниципального образования Новопокровский район, исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования А.Я. Марин |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование подпрограммы: |  |  |  |  |  |
|  | «Жилище» | 3 700,7 | 3 700,7 | 2 716,3 | 73,4% |  |
| 1.1.1 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержке по обеспечению молодых семей | 2 461,3 | 2 461,3 | 2 461,3 | 100% | Освоено |
| 1.1.2 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ж//д по ул. Островского, 20, п. Кубанского Новопокровского района | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100% | Освоено |
| 1.1.3 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт квартир муниципального жилого фонда | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 100% | Освоено |
| 1.1.4 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Содержание управляющей кампании муниципального жилого фонда | 910,8 | 910,8 | 73,3 | 8% |  |
| 1.1.5 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт МКД | 250,0 | 250,0 | 103,1 | 41,3% |  |
| 1.2. | Наименование подпрограммы: |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение доступности для инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования Новопокровский район» | 1 200,0 | 1 200,0 | 964,8 | 80,4% |  |
| 1.2.1 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями в здание МБУ ДО ДЮСШ по ул. Ленина, 135 ст-цы Новопокровской | 1 200,0 | 1 200,0 | 964,8 | 80,4% |  |
| 1.3. | Наименование подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Новопокровский район» | 3 364,4 | 3 364,4 | 2 966,9 | 88,2% |  |
| 1.3.1. | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | 1 161,9 | 1 161,9 | 776,2 | 67% |  |
| 1.3.2 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги ст. Калниболотская - х. Грузская Балка Новопокровского района | 2 202,5 | 2 202,5 | 2 190,7 | 99,5% |  |
| 1.4. | Наименование подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | «Газификация муниципального образования Новопокровский район» | 67 429,0 | 67 429,0 | 13 562,4 | 20,1% |  |
| 1.4.1 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | «Система газоснабжения с. Горькая Балка, х.Новый Мир, х.Хлебороб Новопокровского района» | 65 449,0 | 65 449,0 | 11 665,5 | 17,8% |  |
| 1.4.2 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Восход, п. Животновод, п. Заречному Новопокровского района Краснодарского края | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 896,9 | 95,8% |  |
| 1.5. | Наименование подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район» | 6 694,8 | 6 694,8 | 2 525,4 | 38% |  |
| 1.5.1 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Автономная котельная для нужд теплоснабжения, мощностью 600 кВт МБОУ СОШ №6 в ст. Новоивановской, ул. Школьная 5, Новопокровского район | 113,0 | 113,0 | 18,3 | 16,2% |  |
| 1.5.2 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автоматизированной модульной котельной установки МБОУ СОШ № 13 ст-цы Калниболотской | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 100% | Освоено |
| 1.5.3 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автоматизированной модульной котельной установки МБДОУ №23 ст-цы Калниболотской | 470,0 | 470,0 | 0 | 0% |  |
| 1.5.4 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Автономная котельная СОШ №7 для нужд теплоснабжения, мощностью 120 кВт МБОУ СОШ №7 в п. Малокубанском, ул. Светлая, 13 Новопокровского района | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100% | Освоено |
| 1.5.5 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство блочной модульной котельной установки МБОУ ООШ №19 | 5 836,0 | 5 836,0 | 2 247,3 | 38,5% |  |
| 1.5.6 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Автономная котельная СОШ №9 для нужд теплоснабжения, мощностью 600 кВт МБОУ СОШ №9 в п. Новопокровском, ул. Ленина 16 Новопокровского района | 70,0 | 70,0 | 54,0 | 77,2% |  |
| 1.6 | Наименование подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования» | 3 726,0 | 3 726,0 | 1 996,2 | 53,6% |  |
| 1.6.1 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение спецтехники | 1 676,0 | 1 676,0 | 0 | 0% |  |
| 1.6.2 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Работы по обустройству полигона (свалки) размещения твердых коммунальных отходов в ст-це Новопокровской | 1 800,0 | 1 800,0 | 1800,0 | 100% |  |
| 1.6.3 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание свалки ТКО ст. Новопокровской, ул. Линейной муниципального образования Новопокровский район | 250,0 | 250,0 | 196,2 | 78,5% |  |
| 1.7 | Наименование подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | «Повышения безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Новопокровский район» | 474,0 | 474,0 | 0,0 | 0% |  |
| 1.7.1 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся общеобразовательных учреждений | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0% |  |
| 1.7.2 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение мобильных авто-городков | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 0% |  |
| 1.7.3 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение кабинетов по БДД в образовательных организациях | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0% |  |
| 1.8 | Наименование подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений муниципального образования Новопокровский район» | 320,0 | 320,0 | 47,7 | 14,9% |  |
| 1.8.1 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 136,2 | 136,2 | 0 | 0% |  |
| 1.8.2 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение плоттера | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 100% | Освоено |
| 1.8.4 | Наименование мероприятия подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 136,1 | 136,1 | 0 | 0% |  |
| 1.9 | Наименование подпрограммы и т.д.: |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на содержание МБУ «ОКС» | 2 558,8 | 2 558,8 | 1 617,3 | 63,2% |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального образования

Новопокровский район                                                                                                                                                                                                           А.А. Уваров