ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной

программы муниципального образования Новопокровский район

"Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

Новопокровский район в сфере строительства, архитектуры,

топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства"

за III квартал 2019 года

| № п/п | Наименование целевых показателей (по всем подпрограммам) | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Причины не достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
|  | «Жилище» |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем молодых семей | м2 общей площади жилья | 240 | 240 | Реализовано |
|  |  | Количество семей | 4 | 4 |  |
| 2 | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение доступного для инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования Новопокровский район» |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для эксклюзивного образования детей инвалидов в общем количестве образовательных организаций | % | 100 | 80 | Планируется реализовать к концу финансового года |
| 3 | Наименование подпрограммы: |  |  |  |  |
|  | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Новопокровский район» |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения Новопокровского района, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия | % | 0 | 1 | Планируется реализовать к концу финансового года |
| 3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах | км | 4 | 4 | Реализовано |
| 4 | Наименование подпрограммы: |  |  |  |  |
|  | «Газификация муниципального образования Новопокровский район» |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество газифицируемых населенных пунктов | шт | 3 | 0 | В стадии завершения система газоснабжения с. Горькая Балка, х.Новый Мир, х.Хлебороб Новопокровского района. На стадии разработки система газоснабжения ст.Плоской Новопокровского района. На стадии прохождения государственной экспертизы межпоселковый газопровод высокого давления к пос. Восход, пос. Животновод, пос. Заречный Новопокровского района. |
| 5 | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район» |  |  |  |  |
| 5.1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта | кг у.т./ тыс. руб. | 8,57 | 0 | Планируется реализовать к концу финансового года |
| 5.2 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. мЗ | 664,2 | 0 | Планируется реализовать к концу финансового года |
| 5.3 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВт*ч | 24108.1 | 0 | Планируется реализовать к концу финансового года |
| 5.4 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | 5,9 | 0 | Планируется реализовать к концу финансового года |
| 6 | Наименование подпрограммы: |  |  |  |  |
|  | «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования» |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие полигона ТКО отвечающего требованиям природоохранного законодательства | % | 100 | 54 | Планируется реализовать к концу финансового года |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального образования

Новопокровский район                                                                                                                                                                                                         А.А. Уваров